## Bài 1: Ước lượng công việc trong Scrum với Story Points

- User story: Tạo công việc mới

  - Vai trò: người dùng

  - Mục đích: Là người dùng tôi muốn tạo công việc mới

  - Giải thích: Để có thể theo dõi tiến độ công việc

- Ước lượng Story Point:

  - Dùng phương pháp Story Point

  - Các bước:

    - B1: Từng thành viên trong nhóm điền 1 số làm story point ( số trong dãy fibonaci_theo cấp độ 1 là đơn giản nhất 3, 4, 8, 11…

    - B2: Tổ chức Planning Poker ( bỏ phiếu ) xem các thành viên đã đánh giá điểm của User Story

      - Lấy trung bình ( cộng tất cả Story Point từng thành viên / trung bình)

      - Lấy kết quả Story Point xuất hiện nhiều nhất

- Có kết quả Story Point Đánh giá độ phức tạp theo cấp độ ( cơ bản, trung bình, khá, nâng cao)

- Giải thích:

  - Việc tạo công việc mới có thể không quá phức tạp, nhưng sẽ yêu cầu một số bước như thiết kế form, xử lý dữ liệu và hiển thị thông báo. Vì vậy, mức độ khó có thể ở mức trung bình (5 điểm trong dãy Fibonacci).

## Bài 2: Ứng dụng web bán hàng trực tuyến

User Story: Thanh toán đơn hàng

Vai trò: Người dùng muốn thanh toán đơn hàng trên hệ thống.

Mục đích: Hoàn thành quy trình mua hàng và xác nhận thanh toán.

Chọn phương pháp ước lượng: Chọn Story Point

+ Các thành viên trong team chọn đánh giá 1 số trong dãy Fibonacci làm Story Point

+ Tính trung bình điểm Story Point hoặc lấy kết quả nhiều người chọn nhất làm Story Point

Có điểm Story Point  Đánh giá độ phức tạp

Giải thích: Chọn phương pháp ước lượng: Story Points.
- Team sử dụng dãy Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8...).
- Mỗi thành viên đưa ra mức đánh giá, sau đó lấy mức phổ biến nhất làm Story Point cuối.
Độ phức tạp của User Story được đánh giá qua:
• Số bước xử lý: lấy thông tin đơn hàng, tính phí, chọn phương thức thanh toán, xác nhận.
• Mức độ rủi ro: liên quan tiền bạc nên cần kiểm tra kỹ.
• Tích hợp hệ thống: cần kết nối cổng thanh toán.
Giải thích: Đây là chức năng có mức phức tạp trung bình → thường đội chọn mức 5 SP vì có nhiều bước, rủi ro cao hơn CRUD nhưng không quá nặng như các tính năng phân tích dữ liệu.

## Bài 3: Ứng dụng mua hàng trực tuyến

User Story : Tạo giỏ hàng

Vai trò: Khách hàng

Mục đích: Tạo giỏ để thêm sản phẩm vào trong gỏ hàng

Giải thích: muốn xem danh sách các sản phẩm muốn mua trong giỏ hàng, có thể xem chi tiết thông tin từng sản phẩm cần mua.

Điểm Story Point ước lượng (Planning Poker)

+ Mỗi thành viên chọn 1 điểm Story Point trong dãy số Fibonacci ( 1, 3, 5, 8…)

+ Sau khi các thành viên trong nhóm chọn, thì sẽ thảo luận để lấy kết quả Story Point cuối cùng. ( 1. Lấy kết quả trung bình, 2. Lấy kết quả Story Point được nhiều người chọn nhất, trong trường hợp có 2 hoặc nhiều Story Point bằng điểm nhau thì sẽ chọn Story Point có độ phức tạp cao hơn).

## Bài 4: Ứng dụng ngân hàng trực tuyến

User Story: Tính năng đăng nhập

Vai trò: Người dùng cần đăng nhập để truy cập tài khoản ngân hàng trực tuyến.

Mục đích: Xác thực thông tin và đảm bảo chỉ người dùng hợp lệ mới truy cập được.

Giải thích: Tính năng đăng nhập liên quan đến bảo mật, xử lý thông tin nhạy cảm và cần kiểm tra dữ liệu đầu vào. Vì vậy mức độ phức tạp cao hơn các chức năng CRUD thông thường.

Sử dụng ước lượng ( Planning Poker)

+ Từng thành viên của nhóm chọn điểm đánh giá Story Point theo dãy Fibonacci

+ Thảo luận để lấy ra kết quả Story Point cuối cùng.

| Thành viên trong nhóm | Điểm Story Point |
| --- | --- |
| Cao Chí Thiện | 8 |
| Vũ Đức Huy Hoàng | 5 |
| Ngô Trung Chiến | 8 |
| Đỗ Đức Mạnh | 8 |

Kết luận: Lấy điểm Story Point là 8 do có nhiều thành viên trong nhóm chọn nhất!

## Bài 5: Áp dụng tất cả các phương pháp ước lượng vào Sprint Planning

- Sử dụng các phương pháp ước lượng

  - Liệt kê các User Story

    - Tạo công việc

      - Các thành viên đánh giá Story Point

| Tên thành viên | Điểm dánh giá Story Point |
| --- | --- |
| Đỗ Đức Mạnh | 5 |
| Ngô Trung Chiến | 8 |
| Vũ Đức Huy Hoàng | 8 |

      - Tổ chức Planning Poker để chọn điểm Story Point cuối cùng ( thảo luận)

      - Kết luận: Story Point 8

    - Tìm kiếm công việc

Các thành viên đánh giá và thống nhất mức 5 Story Point.

    - Phân loại công việc

Các thành viên đánh giá và thống nhất mức 3 Story Point.

- Xác định mục tiêu của Sprint

  - Sprint ( Tạo công việc)  Có thể tạo công việc mới bao gồm ( Tên công việc, ngày bắt đầu, ngày hoàn thành, trạng thái công việc…)

- Lập kế hoạch phân chia công việc

  - Chia User Story thành các task nhỏ hơn

| Tên Task | Mô tả chi tiết | Ước lượng thời gian |
| --- | --- | --- |
| Giao diện tạo công việc | Đi thiết kế giao diện để có thể thêm công việc mới ( input nhập tên công việc, calender chọn ngày bắt đầu, chọn ngày kết thúc công việc…) | 8h |
| API thêm mới công việc | Viết API thêm mới công việc để lưu trữ dữ liệu vào database | 4h |
| Validate dữ liệu | Hiển thị thông báo khi người dùng không nhập dữ liệu vào ô input… | 8h |

- Sử dụng velocity

Dựa trên Velocity Sprint trước (ví dụ: 15 Story Point), nhóm có thể hoàn thành khoảng 15 SP trong Sprint tiếp theo.
Từ đó chọn các User Story tổng Story Point gần với 15 SP để đảm bảo khả năng hoàn thành.

# Bài 6: Lập kế hoạch Sprint cơ bản

- Xác định mục tiêu Sprint

- Mục tiêu: Hoàn thành các tính năng quản lý công việc cơ bản cho người dùng, bao gồm tạo công việc và phân loại công việc theo trạng thái

- Giải thích:

  - Tập trung vào giá trị cốt lõi: người dùng có thể thêm và quản lý công việc một cách trực quan

  - Đảm bảo Sprint có kết quả cụ thể, có thể demo ngay cho khách hàng

- Chọn User Story từ Product Backlog

| User Story | Mục tiêu | Lý do chọn |
| --- | --- | --- |
| Tạo công việc | Người dùng có thể thêm công việc mới | Đây là tính năng cốt lõi, giúp người dùng bắt đầu quản lý công việc. |
| Phân loại công việc | Người dùng có thể phân loại công việc theo trạng thái (Đang làm, Hoàn thành) | Giúp người dùng quản lý tiến độ công việc trực quan và dễ dàng theo dõi. |

- Phân chia thành các task nhỏ

| User Story | Task |
| --- | --- |
| Tạo công việc | Thiết kế UI form tạo công việc |
|  | Backend API lưu công việc |
|  | Kiểm thử chức năng tạo công việc |
| Phân loại công việc | Thiết kế UI hiển thị phân loại |
|  | Backend API lọc theo trạng thái |
|  | Kiểm thử chức năng phân loại |

- Ước lượng công việc theo T-Shirt Sizes

| User Story | Kích cỡ | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Tạo công việc | M | Có UI, backend và kiểm thử, nhưng không quá phức tạp. |
| Phân loại công việc | M | Bao gồm UI và backend, logic lọc đơn giản, phù hợp với năng lực nhóm. |

# Bài 7: Chia nhỏ User Story thành các Task trong Sprint

User Story: Là một người dùng, tôi muốn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng ứng dụng

Mục tiêu: Cho phép người dùng tạo tài khoản mới và truy cập ứng dụng

Chia nhỏ User Story thành Task:

| Task | Mô tả | Lý do chọn task | Story Points |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế UI form đăng ký | Tạo giao diện nhập thông tin: email, mật khẩu, tên | Phục vụ trực tiếp hành động người dùng; dễ hoàn thành trong Sprint | 2 |
| Xử lý validate form | Kiểm tra dữ liệu nhập hợp lệ (email đúng định dạng, mật khẩu đủ mạnh) | Đảm bảo dữ liệu đúng trước khi gửi lên backend | 1 |
| Backend API đăng ký | Xử lý lưu dữ liệu người dùng vào database, mã hóa mật khẩu | Đây là phần logic cốt lõi của đăng ký tài khoản | 5 |
| Xử lý thông báo lỗi | Hiển thị thông báo nếu email đã tồn tại hoặc dữ liệu không hợp lệ | Cải thiện trải nghiệm người dùng, task nhỏ, độc lập | 2 |
| Kiểm thử đăng ký | Test tất cả các trường hợp: thành công, lỗi validate, email trùng | Đảm bảo User Story hoàn chỉnh và ổn định | 3 |

# Bài 8: Ước lượng công việc trong Scrum với Story Points

1. Tính Velocity

| Sprint | User Stories hoàn thành | Velocity |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | US1: 5 SP US2: 8 SP | 13 |
| Sprint 2 | US4: 13 SP US5: 5 SP | 18 |

2. Velocity trung bình

Velocity trung bình = (13 + 18) / 2 = 15.5 SP

3. Lập kế hoạch Sprint tiếp theo

Dựa trên Velocity trung bình, nhóm nên chọn các User Stories có tổng Story Point gần với 15–16 SP.
Ưu tiên chọn các User Stories có độ lớn vừa phải để đảm bảo khả năng hoàn thành trong Sprint.