# BÀI 1: MÔ PHỎNG QUY TRÌNH SCRUM

Dự án: Ứng dụng mua sắm trực tuyến
Vai trò: Scrum Master

## Năm Sự kiện trong Agile/Scrum

### 1. Sprint

Khoảng thời gian để hoàn thành nhiệm vụ.

### 2. Sprint Planning

Buổi họp để xác định công việc cần thực hiện.

### 3. Daily Scrum

Họp nhanh mỗi ngày để cập nhật tiến độ.

### 4. Sprint Review

Buổi đánh giá kết quả của Sprint.

### 5. Sprint Retrospective

Nhóm xem xét và rút ra bài học sau Sprint.

## 1. Sprint Planning

Xác định mục tiêu Sprint và chọn các công việc từ Product Backlog.

### 1.1. Mục tiêu Sprint

Hoàn thiện các chức năng cơ bản của ứng dụng mua sắm trực tuyến.

### 1.2. Product Backlog

| STT | Yêu cầu người dùng | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| 1 | Người dùng muốn đăng ký/đăng nhập | Cao |
| 2 | Người dùng muốn xem danh sách sản phẩm | Cao |
| 3 | Người dùng muốn xem chi tiết sản phẩm | Cao |
| 4 | Người dùng muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Cao |
| 5 | Người dùng muốn đặt hàng | Trung bình |

### 1.3. Sprint Backlog

| Công việc | Mô tả | Ước lượng độ khó |
| --- | --- | --- |
| UI đăng nhập | Tạo giao diện đăng nhập | 3 điểm |
| API đăng nhập | Xử lý dữ liệu đăng nhập | 5 điểm |
| UI danh sách sản phẩm | Giao diện list sản phẩm | 3 điểm |
| API lấy sản phẩm | Lấy dữ liệu từ server | 5 điểm |
| UI chi tiết sản phẩm | Màn chi tiết sản phẩm | 3 điểm |
| API chi tiết sản phẩm | Gọi API lấy chi tiết | 3 điểm |
| Thêm giỏ hàng | Lưu sản phẩm vào cart | 5 điểm |

## 2. Daily Scrum

Họp 15 phút mỗi ngày, trả lời 3 câu:
- Hôm qua làm gì?
- Hôm nay làm gì?
- Có vướng mắc gì không?

## 3. Sprint Review

Demo: đăng nhập, xem sản phẩm, xem chi tiết, thêm vào giỏ hàng.
Product Owner phản hồi và bổ sung yêu cầu.

## 4. Sprint Retrospective

• Làm tốt: Tiến độ rõ ràng, API chạy ổn.
• Chưa tốt: UI sửa nhiều.
• Cải tiến: Chia nhỏ task hơn, trao đổi Product Owner nhiều hơn.

# BÀI 2: Viết User Stories và Product Backlog cho ứng dụng mua sắm trực tuyến

Ứng dụng: Mua sắm trực tuyến
Vai trò: Product Owner

## 1. User Stories

1. Tôi là một khách hàng, tôi muốn đăng ký tài khoản để tôi có thể mua hàng và theo dõi đơn dễ dàng.

2. Tôi là một khách hàng, tôi muốn đăng nhập để tôi có thể sử dụng các chức năng cá nhân của mình.

3. Tôi là một khách hàng, tôi muốn tìm kiếm sản phẩm theo tên để tôi có thể nhanh chóng tìm đúng thứ tôi cần.

4. Tôi là một khách hàng, tôi muốn lọc sản phẩm theo danh mục để tôi có thể xem sản phẩm theo nhu cầu rõ ràng hơn.

5. Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem thông tin chi tiết của sản phẩm để tôi có thể biết rõ mô tả, giá và đánh giá.

6. Tôi là một khách hàng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tôi có thể mua nhiều món cùng lúc.

7. Tôi là một khách hàng, tôi muốn đặt hàng và chọn địa chỉ giao hàng để tôi có thể nhận được sản phẩm.

8. Tôi là một khách hàng, tôi muốn thanh toán bằng nhiều phương thức để tôi có thể chọn cách phù hợp nhất.

## 2. Product Backlog

| STT | User Story | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đăng ký tài khoản | Cao |
| 2 | Đăng nhập | Cao |
| 3 | Tìm kiếm sản phẩm | Cao |
| 4 | Xem chi tiết sản phẩm | Cao |
| 5 | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Cao |
| 6 | Đặt hàng + nhập địa chỉ | Trung bình |
| 7 | Lọc sản phẩm theo danh mục | Trung bình |
| 8 | Thanh toán nhiều phương thức | Thấp |

# BÀI 3: USER STORY MAPPING và quản lý PRODUCT BACKLOG

Ứng dụng: Đặt vé xem phim
Vai trò: Product Owner

## 1. User Stories

1. Tôi là một khách hàng, tôi muốn tìm kiếm phim theo tên để tôi có thể nhanh chóng thấy phim mình muốn xem.

2. Tôi là một khách hàng, tôi muốn tìm phim theo thể loại để tôi có thể chọn đúng thể loại tôi thích.

3. Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem lịch chiếu theo rạp để tôi có thể chọn thời gian phù hợp.

4. Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem chi tiết phim để tôi có thể quyết định có xem phim đó hay không.

5. Tôi là một khách hàng, tôi muốn chọn ghế khi đặt vé để tôi có thể ngồi đúng vị trí mình muốn.

6. Tôi là một khách hàng, tôi muốn thanh toán bằng nhiều phương thức để tôi có thể trả tiền linh hoạt.

7. Tôi là một khách hàng, tôi muốn nhận thông báo khi có lịch chiếu mới để tôi có thể cập nhật phim mới nhanh nhất.

8. Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem lịch sử đặt vé để tôi có thể xem lại giao dịch trước đó.

## 2. User Story Mapping

| Hoạt động lớn | Tasks nhỏ | User Stories liên quan |
| --- | --- | --- |
| Tìm kiếm phim | Tìm theo tên | US1 |
| Tìm kiếm phim | Tìm theo thể loại | US2 |
| Xem chi tiết phim & lịch chiếu | Xem chi tiết phim | US4 |
| Xem chi tiết phim & lịch chiếu | Xem lịch chiếu | US3 |
| Chọn vé & chọn ghế | Chọn ghế | US5 |
| Thanh toán | Chọn phương thức thanh toán | US6 |
| Thông báo | Nhận thông báo lịch chiếu mới | US7 |
| Lịch sử đặt vé | Xem lịch sử vé | US8 |

## 3. Product Backlog

| STT | User Story | Ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tìm kiếm phim theo tên | Cao |
| 2 | Xem lịch chiếu theo rạp | Cao |
| 3 | Xem chi tiết phim | Cao |
| 4 | Chọn ghế đặt vé | Cao |
| 5 | Thanh toán nhiều phương thức | Trung bình |
| 6 | Nhận thông báo lịch chiếu mới | Trung bình |
| 7 | Tìm phim theo thể loại | Thấp |
| 8 | Xem lịch sử đặt vé | Thấp |

# BÀI 4: DAILY SCRUM & THEO DÕI TIẾN ĐỘ SPRINT

Nhóm phát triển: DEV Backend
Vai trò: Scrum Master

## 1. Mô phỏng cuộc họp Daily Scrum

Thời gian: 15 phút
Mục tiêu: Theo dõi tiến độ công việc trong Sprint, phát hiện trở ngại và thống nhất hướng xử lý.

## 2. Báo cáo từng thành viên

### - Thành viên: Anh

Hôm qua: Hoàn thành xử lý chức năng lấy danh sách phim ở tầng backend.

Hôm nay: Tiếp tục làm phần lấy chi tiết phim theo từng mã phim.

Trở ngại: Không có trở ngại.

### - Thành viên: Chiến

Hôm qua: Làm xong chức năng lọc phim theo thể loại ở backend.

Hôm nay: Kiểm tra lại và chỉnh sửa để chức năng chạy mượt hơn.

Trở ngại: Khi có nhiều dữ liệu, tốc độ xử lý hơi chậm.

### - Thành viên: Hoàng

Hôm qua: Hoàn thiện logic xử lý đặt vé và tính tổng tiền ở backend.

Hôm nay: Kết nối chức năng thanh toán với phần đặt vé.

Trở ngại: Chức năng gọi sang hệ thống thanh toán đôi lúc bị lỗi, chưa ổn định.

### - Thành viên: Mạnh

Hôm qua: Xử lý chức năng gửi thông báo lịch chiếu mới từ backend.

Hôm nay: Kiểm tra lại xem thông báo đã gửi đúng cho người dùng chưa.

Trở ngại: Không có trở ngại.

## 3. Tổng hợp trở ngại & hướng xử lý

| Trở ngại | Thành viên | Hướng xử lý |
| --- | --- | --- |
| Khi dữ liệu nhiều thì tốc độ xử lý còn chậm. | Chiến | Cùng cả nhóm xem lại cách xử lý hiện tại, đơn giản hóa bước không cần thiết và chỉ lấy đúng những thông tin cần dùng. |
| Chức năng kết nối sang hệ thống thanh toán đôi lúc bị lỗi. | Hoàng | Trao đổi với nhóm phụ trách hệ thống thanh toán để kiểm tra lại cấu hình và cách gọi, thống nhất cách xử lý lỗi tạm thời. |

## 4. Điều chỉnh tiến độ Sprint

- Các công việc chính vẫn bám theo mục tiêu Sprint.
- Hai vấn đề về tốc độ xử lý và kết nối thanh toán được giao rõ người phụ trách.
- Nếu đến giữa Sprint vẫn chưa giải quyết xong, Scrum Master sẽ sắp xếp thêm buổi trao đổi riêng để hỗ trợ.

## 5. Kết luận phiên họp

Cuộc họp Daily Scrum diễn ra đúng thời lượng. Các thành viên nắm rõ việc mình đang làm, các trở ngại đã được ghi nhận và có hướng xử lý cụ thể. Sprint Goal hiện tại vẫn giữ nguyên.