## Bài 1: Viết đoạn hội thoại Sprint Review

Product Owner: “Chào mọi người ,Sprint này nhóm tập trung hoàn thiện tính năng quản lý nhóm. Sprint Goal là cho phép người dùng tạo và theo dõi nhóm học tập thuận tiện hơn.”

Developer: “Sau đây em demo tính năng tạo nhóm. Người dùng nhập tên nhóm và mô tả, sau đó bấm ‘Tạo nhóm’. Hệ thống sẽ lưu lại và hiển thị nhóm mới trong danh sách.”

Stakeholder: “Tính năng chạy ổn, nhưng tôi muốn có thêm phần gợi ý tên nhóm mẫu để người mới dễ thao tác hơn. Team xem xét bổ sung ở Sprint tiếp theo nhé.”

# Bài 2: Nhận phản hồi từ Sprint Review và chuyển đổi thành Product Backlog Item

A) Product Backlog Item (PBI)

User Story (Role – Goal – Benefit):
Với tư cách là “trưởng phòng vận hành”, tôi muốn “xem thống kê chi tiết theo từng ngày hoặc trong 24 giờ gần nhất”, để “kiểm tra chính xác hoạt động của người dùng và phát hiện vấn đề nhanh hơn”.

B) Acceptance Criteria

1. Hệ thống phải có bộ lọc thời gian cho phép chọn 1 ngày cụ thể (ví dụ: 03/11).

2. Người dùng có thể chọn tùy chọn '24 giờ gần nhất' và hệ thống tự hiển thị thống kê chính xác trong 24 giờ.

3. Khi thay đổi bộ lọc ngày hoặc bộ lọc 24 giờ, biểu đồ/ báo cáo phải cập nhật dữ liệu ngay lập tức và hiển thị đúng.

## Bài 3: Rà soát Sprint và ghi lại 5 sự kiện quan trọng

A) Timeline Sprint (14 ngày)

- Ngày 1 – Kickoff Sprint, xác định Sprint Goal.

- Ngày 2 – Thiết kế giao diện chính.

- Ngày 4 – Hoàn thành API cơ bản.

- Ngày 7 – Tích hợp FE – BE lần đầu.

- Ngày 10 – Bắt đầu kiểm thử nội bộ.

- Ngày 12 – Fix bug quan trọng.

- Ngày 14 – Hoàn thiện và chuẩn bị Sprint Review.

B) 5 sự kiện quan trọng trong Sprint

| Ngày | Mô tả sự kiện | Ảnh hưởng | Bài học |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày 3 | Hoàn thành giao diện Dashboard | Tích cực – Tiến độ đúng kế hoạch | Ưu tiên phần giao diện giúp team triển khai nhanh hơn. |
| Ngày 6 | Xuất hiện bug API trả sai dữ liệu | Tiêu cực – Chậm tích hợp FE–BE | Cần test API sớm để tránh dồn lỗi. |
| Ngày 8 | PO đổi ưu tiên thêm tính năng lọc | Tiêu cực – Phát sinh thêm workload | Cần làm rõ yêu cầu kỹ hơn trước Sprint. |
| Ngày 11 | Tester báo nhiều bug giao diện | Trung tính – Có việc phát sinh nhưng fix kịp | Nên review UI sớm hơn để giảm bug cuối Sprint. |
| Ngày 13 | Team họp nội bộ để rà lại tiến độ | Tích cực – Đồng bộ thông tin, tránh hiểu nhầm | Giao tiếp rõ ràng giúp Sprint ổn định hơn. |

## Bài 4: Chọn kỹ thuật Retrospective phù hợp

Kỹ thuật chọn: Mad – Sad – Glad

Mad – Sad – Glad phù hợp nhất vì team đang tụt tinh thần, stress và ít giao tiếp. Kỹ thuật này cho phép mọi người bộc lộ cảm xúc thật một cách an toàn, không đổ lỗi nhau. Nó giúp team nói ra những điều khiến họ khó chịu (Mad), buồn (Sad) và những điểm tích cực (Glad) để lấy lại năng lượng. Qua đó, Scrum Master dễ tìm ra nguyên nhân gốc của stress và bug dồn cuối Sprint. Các kỹ thuật như Start–Stop–Continue hay 4Ls thiên về quy trình, không tập trung vào cảm xúc nên ít hiệu quả. Sailboat và Timeline thì tốn thời gian, không phù hợp khi tinh thần team đang xuống thấp.

## Bài 5: Thiết kế buổi Sprint Review cho 1 tính năng

A) Mục tiêu của buổi Sprint Review

Tính năng chọn: Đăng nhập hệ thống (Login).
- Xác nhận tính năng đăng nhập hoạt động đúng yêu cầu.
- Lấy phản hồi từ Product Owner và stakeholders.
- Kiểm tra giao diện và trải nghiệm người dùng.
- Ghi nhận các cải tiến cần thiết cho Sprint sau.

B) 1 phút mở đầu cuộc họp

Product Owner:

Trong Sprint này chúng ta tập trung vào tính năng đăng nhập. Mục tiêu là đảm bảo người dùng có thể truy cập hệ thống thuận tiện và chính xác. Buổi Review hôm nay sẽ giúp xác nhận liệu tính năng đã đáp ứng Sprint Goal hay chưa.

Scrum Master:

Buổi Sprint Review sẽ diễn ra ngắn gọn. Đề nghị mọi người tập trung theo dõi demo và ghi nhận phản hồi để nhóm cải thiện trong Sprint tiếp theo.

Dev Lead:

Em sẽ demo tính năng đăng nhập gồm mở giao diện, nhập thông tin đúng/sai, và kiểm tra thông báo lỗi. Demo sẽ thể hiện cả luồng thành công và luồng lỗi.

C) Dev demo tính năng

1. Mở giao diện đăng nhập trên trình duyệt.
2. Nhập tài khoản mẫu hợp lệ gồm email và mật khẩu.
3. Thực hiện đăng nhập để cho thấy luồng thành công dẫn đến trang Dashboard.
4. Nhập mật khẩu sai để mô phỏng lỗi và hiển thị thông báo không hợp lệ.
5. Thử để trống trường nhập để kiểm tra cảnh báo yêu cầu nhập đầy đủ.
6. Cho stakeholders xem toàn bộ phản hồi giao diện theo từng trường hợp.
7. Giải thích luồng xử lý đơn giản nếu có câu hỏi.
8. Kết thúc bằng việc xác nhận tính năng đã hoàn thiện và sẵn sàng nhận feedback.

## Bài 6: Tổ chức Sprint Retrospective hoàn chỉnh

A) Tên Retrospective + kỹ thuật sử dụng

Tên buổi Retro: Sprint Retrospective – Cải thiện quy trình làm việc.
Kỹ thuật sử dụng:
- Start – Stop – Continue.
- Mad – Sad – Glad.

B) Agenda buổi Retrospective (90 phút)

| Thời gian | Hoạt động | Mục tiêu |
| --- | --- | --- |
| 15 phút | Khởi động: Mad – Sad – Glad | Ghi nhận cảm xúc và vấn đề. |
| 25 phút | Phân nhóm vấn đề | Nhóm các ý kiến giống nhau. |
| 25 phút | Thảo luận Start – Stop – Continue | Xác định điều cần cải thiện. |
| 25 phút | Tạo Action Items | Chốt kế hoạch Sprint sau. |

C) Action Items sau buổi Retro

| Người phụ trách | Hành động | Deadline | Đo lường |
| --- | --- | --- | --- |
| Scrum Master | Nhắc team họp Daily đúng giờ | Tuần tới | Daily bắt đầu ≤ 8:05 |
| Dev Lead | Rà soát task trước khi close | Sprint sau | ≤ 1 task spillover |
| Tester Lead | Test sớm từ giữa Sprint | Sprint sau | Bug báo trong 3 ngày đầu |
| Cả team | Thêm 5 phút ý kiến cải tiến cuối Daily | Liên tục | ≥ 3 ý kiến mỗi tuần |
| Product Owner | Làm rõ yêu cầu trước Sprint | Trước mỗi Sprint | Không phát sinh yêu cầu bất ngờ |

## Bài 7: So sánh format Retrospective – Khi nào dùng cái nào?

| Format | Thời gian đề xuất | Phù hợp khi team… | Ưu điểm | Nhược điểm | Điểm số dễ dẫn dắt (1-5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start – Stop – Continue | 20–30 phút | Cần biết rõ điều nên bắt đầu/dừng/tiếp tục | Đơn giản, dễ hiểu, dễ áp dụng | Thiếu chiều sâu cảm xúc | 5 |
| Sailboat | 30–40 phút | Team muốn nhìn toàn cảnh Sprint (gió/thuyền/chướng ngại) | Hình tượng hóa dễ nhớ, tạo nhiều ý tưởng | Mất thời gian vẽ, dễ lan man | 4 |
| Mad – Sad – Glad | 20–30 phút | Team cần chia sẻ cảm xúc để cải thiện tinh thần | Giải tỏa cảm xúc nhanh, dễ mở lòng | Dễ sa vào chuyện cá nhân | 4 |
| 4L (Liked, Learned, Lacked, Longed for) | 25–35 phút | Team muốn tổng hợp học được gì và còn thiếu gì | Cân bằng tích cực/tiêu cực, rõ ràng | Dễ dài dòng nếu nhiều ý kiến | 4 |
| KALM (Keep, Add, More, Less) | 25–35 phút | Team muốn cải thiện quy trình rõ ràng và thực tế | Hành động cụ thể, dễ chuyển thành Action Items | Cần suy nghĩ nhiều, đôi lúc chậm | 5 |

## Bài 8: Giải quyết vấn đề của team trong Retrospective

A) Câu mở đầu để lấy lại không khí

Mọi người ơi, mục tiêu Retro là cùng nhau cải thiện quy trình, không phải tìm người mắc lỗi. Mình tạm dừng 1 phút để mọi người bình tĩnh lại, sau đó chúng ta cùng nhìn vào vấn đề một cách khách quan nhé.

B) Kỹ thuật dùng để tránh đổ lỗi cá nhân

Kỹ thuật sử dụng: Silent Writing + Mad–Sad–Glad.
- Silent Writing: Mỗi người viết vấn đề ra giấy trong 3 phút để tránh tranh cãi trực tiếp.
- Mad–Sad–Glad: Giúp mọi người diễn đạt cảm xúc mà không chỉ mặt nhau hay trách cá nhân.

C) Ba câu nói “thần chú” khi có người đổ lỗi

1. Mình tập trung vào quy trình, không tập trung vào con người nhé.

2. Chúng ta mô tả sự kiện, không mô tả lỗi của ai.

3. Giải pháp quan trọng hơn việc ai đúng ai sai.

D) Action Item giải quyết tận gốc việc đổ lỗi

| Người phụ trách | Hành động | Deadline | Đo lường |
| --- | --- | --- | --- |
| Scrum Master + Dev Lead + Tester Lead | Thiết lập quy tắc 'Không đổ lỗi cá nhân' và quy định bắt buộc kiểm tra chéo Dev–QA đầu Sprint để tránh hiểu nhầm. | Sprint tiếp theo | Không còn tranh cãi cá nhân trong Retro |